鄂教电字〔2016〕23号               签发人：薛刚

关于推进市教育城域网接入单位

千兆提速改造工作的通知

各旗区电教站（中心）：

自2003年以来，鄂尔多斯市教育城域网经过几个阶段的建设，基本形成了覆盖全市城乡的教育专网，十多年来为鄂尔多斯市教育的发展和现代化起到了重要作用。

随着教育信息化应用的不断拓展和深入，全市教育网络用户对网络带宽的需求逐年提升，原有的带宽在一定程度上已显不足。2015年，按照市教育局统一部署，对全市教育城域网骨干线路（指市到旗区段）和支线线路（指旗政府所在地到沙圪堵、棋盘井段）进行带宽升级，干路与支线带宽达到了1000兆(个别为600兆) ，并将农村学校（幼儿园）的接入带宽由10兆升级到50兆，受到网内用户的好评。

为进一步提高用户体验，结合全市城区学校接入主要以裸光纤为主的现状，经与联通公司协商，决定对城区接入单位全面升级接入带宽至千兆。

具体事宜通知如下：

（一）升级对象：全市各旗区政府所在地以及沙圪堵、棋盘井镇的各教育城域网接入单位，包括教育行政事业单位、学校和幼儿园，非教育城域网接入但已接入互联网的单位。

（二）升级方式：旗区汇聚层设备需升级配备单模千兆模块，各接入单位端需配备单模千兆光模块（如交换机不支持千兆模块需更换交换机）。

（三）升级过程：各旗区电教站（中心）要与当地运营商联系升级改造事宜，尽快升级核心交换机并搭建测速服务器（使用教育城域网http://10.127.100.7“技术交流”栏目下载iperf软件），各接入单位更换光模块完成千兆改造后要做网速测试并记录填至附件2表格中。已升级为千兆的旗区，需提供测速结果与截图填至附件2表格中。

（四）其他事宜：

1. 教育城域网外互联网接入单位的升级：可由旗区电教部门与当地联通公司联系，统一改造这些单位的教育网络接入。例如：可以把电路方式开通互联网接入单位，改为通过裸光纤接入至旗教育城域网汇聚交换机侧，然后改造为千兆速率。

2. 有关带宽测试问题：市电化教育馆在6月14日上午10点，通过视讯会议形式，组织各旗区电教站（中心）网管人员进行网络测试服务器搭建培训。同时建议各接入单位广泛使用测速工具对学校带宽进行测试，带宽达不到要求（农村50兆，城区千兆）的接入单位请联系当地运营商要求改正。说明：因协议开销等原因，测速得出的值会较理论值偏小（如100Mb一般测得的值通常会在11MB以下），同时测速电脑与服务器的性能会大大影响测试结果，所以大带宽(如千兆)测速时值可能会不准确（可能幅度偏小）。

（五）请各旗区务于7月份完成改造工作，改造完成后，请以旗区为单位将城区学校千兆改造情况报告报至市电教馆网络中心（需提供旗区总结报告和各接入单位千兆改造情况报告）。

网络建设是教育信息化工作的先决条件和抓手，各旗区要高度重视此事并落实。对因千兆改造未完成，造成干路流量偏低的旗区，7月底将调整部分该旗区带宽到其他旗区的骨干线路中。

联系人：林利尧、马蓓绯  联系电话：8598868，

邮箱：ordosdjg@163.com。

附件1：教育城域网千兆改造工作运营商工作人员联系方式

附件2：教育城域网城区接入单位千兆改造情况报告

鄂尔多斯市电化教育馆                                                                   2016年6月8日

鄂尔多斯市电化教育馆                2016年6月8日

共印10份

附件1：

教育城域网千兆改造工作运营商工作人员联系方式

| 序号 | 旗区 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂尔多斯市及东胜区 | 客响中心 | 任轩宁 | 18647173212 |
| 2 | 康巴什新区 | 运维中心 | 苏雅拉图 | 18647177123 |
| 3 | 达拉特旗 | 运维中心 | 武军 | 18647173577 |
| 4 | 准格尔旗 | 运维中心 | 郝小龙 | 18647174588 |
| 5 | 伊金霍洛旗 | 运维中心 | 刘刚 | 18647173711 |
| 6 | 乌审旗 | 运维中心 | 曹志斌 | 18647174011 |
| 7 | 杭锦旗 | 运维中心 | 张建荣 | 18647173806 |
| 8 | 鄂托克旗 | 运维中心 | 乌云 | 18647173832 |
| 9 | 鄂托克前旗 | 运维中心 | 哈斯 | 18647173229 |

说明：请与当地运维人员及客响联系办理升级事宜，若有问题请联系联通鄂尔多斯市分公司大客户服务部任小军，联系方式18647174401。

| 校长 |  | 联系电话（手机） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网管员 |  | 联系电话（手机） |  |  |
| 改造前教育城域网接入 | 接入方式（裸光纤/光电传输） | 带宽 |  | 校园网内计算机数量 |
| 非教育城域网接入 | 运营商 |  | 带宽 |  |
| 学校千兆改造过程：（填写改造过程中更换了哪些设备，并提供带宽测试截图） 单位公章： |  |  |  |  |

附件2：

教育城域网城区接入单位千兆改造情况报告

学校名称：